Общие требования ко всем Stage/скриптам (обязательные)

1) Хранилище и дебаг

- Все результаты пишем в SQLite (/db/bonds.db) как основной источник правды.

- Параллельно (опционально) пишем Parquet снепшоты в /source/parquet/ (ускоряет повторные чтения).

- ExcelDebug режим: если excel_debug=true, то после каждого подэтапа выгружаем нужные таблицы/витрины в /source/xlsx/….

  - Для каждого stage список выгрузок управляется конфигом: excel_debug_exports: [emitents, candidate_bonds, moex_raw, merged, final, yields, screener].

- Excel-файлы с ручным вводом всегда генерируются/обновляются: Emitents.xlsx, Dropped_bonds.xlsx.

2) Логи, время, прогресс

- Каждый скрипт пишет отдельный лог: /logs/stageX_<script>.log (перезапись при запуске + ротация опционально).

- Каждый скрипт в конце пишет в консоль:

  - OK/FAIL, количество обработанных сущностей, время выполнения.

- Для долгих операций — прогрессбар (tqdm или rich). tqdm — простой стандарт, есть официальная дока, и он реально “сразу работает”. 
Если хочешь красивее в консоли VS Code — tqdm.rich (интеграция с rich).

3) Сеть: ретраи, кэш, чекпоинты

- Сетевые скрипты должны иметь:

  - retry с exponential backoff + jitter, лимиты попыток, логирование повторов (это прям best practice).

  - кэш ответов (TTL) в /cache (чтобы не долбить источники и ускорять прогоны). Концепт persistent-cache на SQLite — распространённый паттерн.

- Чекпоинты:

  - любая пачечная загрузка (по ISIN/SECID) пишет “журнал прогресса” (например, таблица job_runs + job_items(status, last_error) или JSONL в /cache/checkpoints/).

  - при рестарте продолжает с pending/failed, а не начинает заново.

4) Инкрементальные обновления

- Где возможно, обновляем инкрементально:

  - если данные “стабильные” (например, параметры выпуска) — обновлять редко/по TTL.

  - рыночные данные — чаще.

- Реализация: у каждой сущности хранить fetched_at, etag/last_modified (если доступно), и TTL-правило “надо ли обновлять”.

5) Reset tools

- Отдельный Stage/скрипт “Reset”:

  - reset_cache (удалить cache целиком/частично)

  - reset_db (удалить БД или очистить выбранные таблицы)

  - reset_ttl (сбросить fetched_at, чтобы пересобрать)

  - reset_checkpoints (сбросить прогресс)

Структура проекта (обновление)

- /logs — логи

- /source/xlsx — Excel-витрины (debug) + ручные UI файлы

- /source/parquet — Parquet снепшоты (опционально)

- /db — SQLite

- /cache — HTTP cache + checkpoints

- /scripts/stage1..stage5 — стадии

- /config — config.yaml, columns_map.yaml, filter_rules.yaml, screener_columns.yaml

- main.py — запускает стадии по порядку, без аргументов

Stage0 (новый) — Infra / Health / Reset

Скрипты:

- EnvCheck

- Проверяет наличие папок, доступность записи в db/cache/source

- Проверяет зависимости (импорт ключевых библиотек)

- Печатает версию Python и список активных источников/флагов

- ResetTool

- Команды управляются через config/reset.yaml (какой reset сделать при следующем запуске)

- Пример: reset_mode: ["cache", "checkpoints"]

- RunRegistry

- Заводит run_id, пишет в БД начало/конец Stage, длительность, статус

Stage1 — Emitents

Скрипты:

- MoexEmitentsCollector

- С MOEX собирает:

  - эмитентов (name, INN если возможно, тикеры акций)

  - активные облигации (ISIN/SECID, погашение, тип, валюта и т.п.)

- Пишет в SQLite таблицы:

  - emitents_raw

  - securities_raw

- Генерирует Emitents.xlsx (ручной UI) с колонками:

  - inn, name, comment, scoring_flag (ручное поле), group_hint (ручное поле)

- При повторном запуске:

  - авто-данные обновляются

  - ручные поля сохраняются (через merge “raw + manual overlay”, НЕ через попытку “не перезаписать Excel”).

Stage2 — Candidate list + Dropped TTL

Скрипты:

- ScoringSelector

- Читает Emitents.xlsx (или emitents_manual из БД)

- Берет эмитентов со scoring_flag = Greenlist

- Формирует таблицу candidate_bonds (ISIN/SECID эмитента)

- DroppedManager

- Поддерживает Dropped_bonds.xlsx как ручной UI:

  - isin/secid, reason, dropped_at, until, source(manual/auto)

- Перед Stage3 чистит истёкшие until, и убирает dropped из candidate_bonds.

Stage3 — Экспорт данных (параллельно, с чекпоинтами)

Скрипты:

- Moex_Export

- Берет ISIN/SECID из candidate_bonds

- Качает нужные endpoints ISS, сохраняет в:

  - moex_bonds_raw (сырое)

  - moex_bonds_norm (нормализованное)

- Сетевой чекпоинт: по каждому ISIN отмечает статус.

- Dohod_Export

- Если нет API: парсинг (HTML/JSON) “как получится”, вплоть до playwright.

- Сохраняет dohod_raw, dohod_norm.

- Обязательный “source health”: если упал — Stage не падает целиком, просто отмечает источник как unavailable.

- Corpbonds_Export

- Аналогично.

- Smartlab_Export

- Аналогично.

Важно: ты прав, что “единый провайдер-интерфейс” может быть лишней абстракцией.
Компромиссный вариант: не общий провайдер, а общий utility layer:

- net/http_client.py (ретраи/кэш/таймауты)

- net/checkpoint.py

- normalize/… (вспомогательные функции)
И каждый Export-скрипт делает свою механику (requests/httpx/playwright), но пользуется общими утилитами.

Stage4 — Merge + Filter + FinalBonds

Скрипты:

- Merge

- Склеивает источники по ключу ISIN (или SECID, где нужно)

- Правила мэппинга колонок в config/columns_map.yaml:

  - какие колонки брать из MOEX/Dohod/…

  - приоритет источников

  - преобразование типов

- Итог: таблица final_bonds_base

- Sorter

- Фильтрует по правилам config/filter_rules.yaml:

  - ликвидность, статус торгов, валюта, минимальный объём, “мусорные” истории, и т.д.

- Удаленные бумаги пишет в dropped_auto + синхронизирует Dropped_bonds.xlsx (как витрину/ручной UI).

- Итог: final_bonds_filtered

Stage5 — Indices + YTM + Screener

Скрипты:

- IndexParser

- Собирает индексы/параметры на сегодня:

  - ключевая ставка, RUONIA и т.п. (ЦБ)

  - нужные MOEX индикаторы/кривые (если используешь)

- Пишет market_indices(date, key, value, source).

- YTMCalc

- Считает метрики доходности “честно”:

  - dirty price (с НКД)

  - амортизация (cashflow)

  - фикс/флоатер/линкер/перпетуал — отдельные режимы

- Сценарии ключевой ставки/инфляции берёт из config/scenarios.yaml

- Результат: bonds_yields (ytm_base, ytm_scenario, duration, warnings)

- Screener

- Колонки берёт из config/screener_columns.yaml (ты правильно думаешь)

- Собирает Screener.xlsx и сортирует (например по ytm_scenario или по набору ключей)

- В Screener добавить “data_quality” и warnings, чтобы видеть артефакты.